## Slide 1: Arquitectura e Integración
Evolución y gestión de la configuración

## Slide 2: Gestión de código
-Cada push se hace al incrementar la versión (X).
-Cada incremento funcional dentro del conjunto de la versión es un commit
asociado a un incremento de subversión (Y).
-Cada paso dado en el desarrollo de ese incremento funcional se corresponde a un commit opcional con un incremento en el numero de parche (Z).
Fichero de código
Repositorio Git

## Slide 3: Gestión de código
En el caso de la documentación de otro tipo, los incrementos en el versionado X.Y.Z solo afectan a la version (X).
Cada commit tiene su correspondiente push no siendo necesario acumular varios commits para introducir una nueva versión en el repositorio.

## Slide 4: Gestión de incidencias

## Slide 5: Gestión de incidencias
Para cerrar una incidencia se le coloca el correspondiente comentario de cierre, se actualiza en su tablero y se Cierra con el mecanismo proporcionado por GitHub.
La connexion entre las incidencias, los commits y los push se hacen mediante anotaciones en dichos elementos.

## Slide 6: Gestión de incidencias

## Slide 7: Situación del proyecto, dificultades e hitos
La situación actual del proyecto es la siguiente:
Toda la documentación explicativa y orientativa del proyecto está terminada y a disposición de los subsistemas para su consulta.
Las bases tecnológicas están establecidas en forma de contenedores Docker a disposición de los subgrupos para su uso.

## Slide 8: Situacion del proyecto, dificultades e hitos
Las dificultades que nos quedan por solventar son:
El estudio sobre la integración está en proceso. Hasta ahora hemos averiguado el método a seguir, sin embargo, la tecnología presenta una serie de barreras aún por superar.
La comunicación entre integración y los demás subgrupos no está teniendo el resultado esperado. Se están estudiando nuevas formas de llevarlo a cabo.

## Slide 9: Situacion del proyecto, dificultades e hitos
Los hitos para el siguiente Milestone son:
Mejorar la comunicación entre integración y los subgrupos.
Integrar todos los subsistemas que sean posibles en función de los contenedores Docker recibidos de los demás subgrupos.
Proseguir con la mejora de la documentación a fin de reducir las inquietudes del resto de grupos.

## Slide 10: Cambios a aplicar y aplicados
Hemos realizado los siguientes cambios:
La arquitectura del sistema ha sido cambiada. En lugar de basarse exclusivamente en microservicios que interactúan con APIs, se trata de un conjunto de subsistemas interrelacionados entre si con acceso a la base de datos común.

## Slide 11: Cambios a aplicar y aplicados

## Slide 12: Cambios a aplicar y aplicados
Para el futuro planteamos los siguientes cambios:
Actualizaciones en los documentos informativos del proyecto.
Aclaraciones en cuanto al formato del trabajo de cada subgrupo para proceder a su integración

## Slide 13: Arquitectura y despliegue

## Slide 14: Arquitectura y despliegue
MariaDB
WordPress
Link MariaDB

## Slide 15: Arquitectura y despliegue
MariaDB
Subsistema n
Variables entorno BBDD
WordPress

## Slide 16
¡Y hasta aquí la presentación de Arquitectura e Integración!
Gracias a todos